Российская Федерация

Ростовская область Мартыновский район

Муниципальное образование «Зеленолугское сельское поселение»

Администрация Зеленолугского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.04.2015 г. |  | № 33 |
| --- | --- | --- |
|  | п.Зеленолугский |  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

- В соответствии с Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 19.08.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения» и Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 30.08.2013 № 64 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

- 2.Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене Зеленолугского сельского поселения.

- 3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- 4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Зеленолугского

сельского поселения										И.Г.Лыткин

Приложение

к Постановлению Администрации

Зеленолугского сельского поселения

от 30.04.2015 г. № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2014 год

1.Общая информация о реализации муниципальной программы

В соответствии в Перечнем муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения, утвержденным Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 19.08.2013 № 60 Администрация Зеленолугского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2020 год.

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 112.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2014 году за счет средств областного бюджета и бюджета поселения в соответствии с Решением Собрания депутатов от 17.12.2013 № 62 «О бюджете Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» составляет 1444,8 тыс. рублей.

По итогам 2014 года суммарный объем кассовых расходов по муниципальной программе составили 381,9 тыс. рублей.

2.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зеленолугского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения), в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения Зеленолугского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен на 2020 год.

При этом согласно плану реализации муниципальной программы сроки исполнения ряда мероприятий и контрольных событий были запланированы на отчетный год.

Более подробно результаты реализации мероприятий и контрольных событий освещены в приложении №2  к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014год.

. Отдельные наиболее значимые события в разрезе подпрограмм освещены в пункте 2.1 настоящего отчета.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

В рамках достижения цели создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зеленолугского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, одним из важных результатов реализации муниципальной программы является улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Зеленолугского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Зеленолугском сельском поселении.

В рамках реализации муниципальной программы в 2014 году проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (установка дорожных знаков, ямочный ремонт, нанесение разметки «пешеходный переход»), выполнены подготовительные работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

2.1.Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

(в разрезе подпрограмм муниципальной программы)

Как уже отмечалось выше, детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014год. В настоящем разделе освещены результаты реализации отдельных значимых мероприятий и контрольных событий в разрезе подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры Зеленолугского сельского поселения»

Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Зеленолугского сельского поселения.

Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

По содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них достигнуты следующие основные результаты.

В 2014 году проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (установка дорожных знаков, ямочный ремонт, нанесение разметки «пешеходный переход»).

Администрацией Зеленолугского сельского поселения:

- заключены 2 муниципальных контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период на 1 квартал 2014 года на сумму 99,0 тыс. рублей и на 4 квартал 2014 года на сумму 47,5 тыс. рублей. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены в полном объеме;

- заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний период на сумму 99,0 тыс. рублей. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены в полном объеме;

- заключены 2 муниципальных контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3 квартал 2014 года на сумму 181,8 тыс. рублей (установка дорожных знаков, ямочный ремонт, нанесение разметки «пешеходный переход»). Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены в полном объеме.

По проектным работам по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них достигнуты следующие основные результаты.

Администрацией Зеленолугского сельского поселения подготовлена аукционная документация по объекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Виноградная в п. Малая Горка». Объявление аукциона на право заключения муниципального контракта с Администрацией Зеленолугского сельского поселения перенесено на 1 квартал 2015 года.

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Зеленолугского сельского поселения»

Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Зеленолугского сельского поселения.

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

По устройству шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам достигнуты следующие основные результаты.

Администрацией Зеленолугского сельского поселения выполнены подготовительные работы по обеспечению безопасности дорожного движения, в связи с изменениями в технической документации, работы перенесены на 1 квартал 2015 года.

По оборудованию пешеходных переходов светодиодными знаками достигнуты следующие основные результаты.

Администрацией Зеленолугского сельского поселения выполнены подготовительные работы по обеспечению безопасности дорожного движения, в связи с изменениями в технической документации, работы перенесены на 1 квартал 2015 года.

3.Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Информация приведена в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014год.

4.Результаты реализации мер правового регулирования

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

5.Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация приведена в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014год.

6.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 112, в течение 2014 года в муниципальную программу ответственным исполнителем вносились следующие изменения:

1) в целях приведения муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в соответствие с Решением Собрания депутатов Зеленолугского сельского поселения от 17.12.2013 № 62 «О бюджете Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 30.12.2013 № 160 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» внесены следующие изменения:

-бюджетные ассигнования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них увеличены на 314,8 тыс. рублей;

-бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них сокращены на 300,0 тыс. рублей.

Изменения внесены в связи с сокращением плановых назначений по акцизам и выделением средств из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

2) Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 20.08.2014 № 87 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» внесены изменения в срок реализации муниципальной программы;

3) в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» для составления проекта бюджета Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 26.09.2014 № 96 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» внесены изменения в периоде 2015 – 2020 годы;

4) в целях приведения муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в соответствие с Решением Собрания депутатов Зеленолугского сельского поселения от 17.12.2013 № 62 «О бюджете Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 16.01.2015 № 4 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» сокращены бюджетные ассигнования на проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 532,7 тыс. рублей, в связи с сокращением плановых назначений по акцизам.

7.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы

Муниципальная программа в 2014 году выполнялась в соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 17.10.2013 № 87.

На реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывает работа общероссийского официального сайта госзакупок, в связи с техническими неполадками сайта и линии «Интернет» в администрации Зеленолугского сельского поселения, сокращение бюджетных ассигнований.

8.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Информация приведена в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014год.

9.Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий

В течение 2014 года осуществлялись мероприятия, направленные на достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы. Принимая во внимание, что реализация муниципальной программы осуществляется до 2020 года, непрерывно на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, стоит отметить наличие определенных текущих проблем в достижении промежуточных результатов основного мероприятия 1.3 «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Администрацией Зеленолугского сельского поселения подготовлена аукционная документация по объекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Виноградная в п. Малая Горка». Объявление аукциона на право заключения муниципального контракта с Администрацией Зеленолугского сельского поселения перенесено на 1 квартал 2015 года.

В отношении реализации запланированных на 2014 год мероприятий муниципальной программы необходимо отметить следующее.

К реализации в 2014 году в соответствии с планом муниципальной программы запланировано 4 мероприятия, из которых фактически реализовано 1 мероприятие.

При этом из трех невыполненных в 2014 году мероприятий, одно частично выполнено в начале 2015 года, а именно: Мероприятие 1.3.1 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Виноградная в п. Малая Горка». 03.02.2015г. сформировано извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта с Администрацией Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района Ростовской области по объекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Виноградная в п. Малая Горка». Согласно протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной форме победителем признано ООО «МРСтройКом».

Нарушение срока реализации мероприятия обусловлено с техническими неполадками сайта и линии «Интернет» в Администрации Зеленолугского сельского поселения.

Два нереализованных мероприятия (2.1 и 2.2) реализованы частично. По мероприятиям устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам и оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками выполнены подготовительные работы, в связи с изменениями в технической документации. 	Нереализованное мероприятие 2.2  «Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками» утратило актуальность (нет необходимости). Данное мероприятие планируется исключить из муниципальной программы.

10.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2014 год осуществлена на основании Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения, утвержденных Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 30.08.2013 № 64 (далее – Методические рекомендации), плана реализации муниципальной программы, утвержденного Распоряжением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 17.10.2013 № 87.

Порядок расчета приведенной ниже оценки эффективности содержится в Методике оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 11.10.2013 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

- 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи)

| Муниципальная программа/ Подпрограмма (МП/ПП) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) (N) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) (F) | Количество показателей (индикаторов) (n) | Эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов (Е) | Уровень * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП всего | 47,0 | 47,0 | 1 | 100 | высокий |
| ПП_1 | - | - | - | - | - |
| ПП_2 | - | - | - | - | - |

* высокий (E  95 процентов);

удовлетворительный (E  75 процентов);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной  программы не отвечает приведенным выше уровням,

эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- 2.Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------, где:

- Фп

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 
тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе

| Муниципальная программа/ Подпрограмма (МП/ПП) | Плановый объем средств, тыс. рублей | Фактически израсходованный объем средств, тыс. рублей | Уровень исполнения финансирования, процентов | Уровень * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП всего | 1444,8 | 381,9 | 26,4 | неудовлетворительный |

* высокий (E  95 процентов);

удовлетворительный (E  75 процентов);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается

неудовлетворительным).

- Низкий уровень исполнения финансирования по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» объясняется сокращением бюджетных ассигнований на проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также в связи с вносимыми изменениями и дополнениями в техническую документацию.

- Таким образом, по результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных аспектов, достигнутый уровень исполнения финансирования муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная оценка – 26,4 процента (ниже 75 процентов) из возможных 100 процентов согласно градации, установленной Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

- Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации муниципальной программы, позволяет сделать вывод, что по итогам 2014 года муниципальная программа реализовывалась неудовлетворительно.

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Зеленолугского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014году представлена в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014год.

- 11. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- В течение 2014 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался состав основных мероприятий, плановый объем средств.

- Корректировка муниципальной программы осуществлялась в процессе подготовки бюджета Зеленолугского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. В 2015году предлагается внести корректировку в подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зеленолугского сельского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»: исключить основное мероприятие 2.2. «Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками».