Российская Федерация

Ростовская область Мартыновский район

Муниципальное образование «Зеленолугское сельское поселение»

Администрация Зеленолугского сельского поселения

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 04.03.2015 г. |  | № 26 |
| --- | --- | --- |
|  | п. Зеленолугский |  |

О внесении изменений в Распоряжение Администрации Зеленолугского сельского поселения от 01.12.2014 №97 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015год»

В соответствии с Постановлением Администрации Зеленолугского сельского поселения от 19.08.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленолугского сельского поселения» и в целях приведения плана реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» на 2015год  в соответствие с муниципальной программой Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Внести в Распоряжение Администрации Зеленолугского сельского поселения от 01.12.2014 №97 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015год» следующие изменения:

- приложение к Распоряжению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1января 2015года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Распоряжения утрачивает силу Распоряжение Администрации Зеленолугского сельского поселения от 20.01.2015 №13 «О внесении изменений в Распоряжение Администрации Зеленолугского сельского поселения от 01.12.2014 №97 «Об  утверждении плана реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» на 2015год»

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Зеленолугского

сельского поселения                                                          И.Г. Лыткин

- Приложение к Распоряжению

- Администрации Зеленолугского сельского поселения

- от 04.03.2015г. № 26

- «Приложение к Распоряжению

- Администрации Зеленолугского сельского поселения

- от 01.12.2014г. №  97

План

реализации муниципальной программы Зеленолугского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Зеленолугского сельского поселения» | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | X | 1915,5 | 117,5 | - | 1798,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Весь период | 306,4 | 117,5 | - | 188,9 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Мероприятие 1.3.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Западная в п. Абрикосовый | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Обеспечение проектной документа цией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Весь период Весь период | 1599,1 1599,1 | - - | - - | 1599,1 1599,1 | - - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.5: Регистрация права собственности на объекты недвижимости | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Подтверждение права собственности на объекты недвижимости | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1. | Контрольное событие программы улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Зеленолугского сельского поселения | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Зеленолугского сельского поселения | Весь период | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зеленолугского сельского поселения» | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | X | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Устройства шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 3 квартал | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 3 квартал | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| 2. | Контрольное событие программы обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Зеленолугском сельском поселении | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | Снижение тяжести травм и сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. | 3 квартал | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Зеленолугского сельского поселения Ведущий специалист Шайбак А.И. | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Зеленолугского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Зеленолугского сельского поселения | X | 1965,5 | 117,5 | - | 1848,0 | -» |